**24.05.2022**

HomePage UI’ı kodlandı ve firebase’den çekilen anlık veriler homepage’de akış olarak gösterildi.

Alınan Kararlar: Akıştaki gönderiler için bir animasyon kutusu yapılacak.

Katılımcılar: Buğrahan Zeki Kadak – Serkan Öncül

**27.05.2022**

Homepage’de gönderiler için animasyonlu kutular yapıldı ve homepage tamamlandı.

Alınan Kararlar: Add-Page UI’ı kodlanacak.

Katılımcılar: Buğrahan Zeki Kadak – Serkan Öncül

**31.05.2022**

Add-Page kodlandı ve add butonuna tıklayınca eklenen resim ve not akışa düşüyor. Bu işlem Firebase servisi kullanılarak yapılıyor backend tarafında.

Katılımcılar: Buğrahan Zeki Kadak

**01.06.2022**

Alınan kararlar: Profil Page Yapılacak

Katılımcılar: Buğrahan Zeki Kadak – Serkan Öncül

**02.06.2022**

Alınan kararlar: Profil Page’e çıkış yap butonu eklenecek ve tıklanılınca login olmuş kullanıcı giriş yap sayfasına yönlendirilecek.

Katılımcılar: Buğrahan Zeki Kadak

**03.06.2022**

Uygulama için son testler yapıldı, arayüzde bazı iyileştirmeler yapıldı. Proje tamamlandı.

Katılımcılar: Buğrahan Zeki Kadak – Serkan Öncül